| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TB-UBND | # Minh Long, ngày tháng 10 năm 2025 |

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Thị Súc tại cuộc họp triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia

về đất đai trên địa bàn xã Minh Long

Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2025, tại Phòng họp Ủy ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Thị Súc chủ trì cuộc họp của UBND xã với các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Minh Long. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Kinh tế thông qua Kế hoạch của UBND xã triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã Minh Long và các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành liên quan; ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xã, Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Thị Súc kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Thống nhất, tiếp thu ý kiến đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo đã thảo luận tại cuộc họp. Đề nghị Phòng Kinh tế nghiên cứu tham mưu UBND xã, Ban Chỉ đạo xã tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

2. Phòng Kinh tế:

- Tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo khẩn trương thành lập 04 Tổ thu thập thông tin tài liệu về quyền sử dụng đất, CCCD/CC để phục vụ cho công tác rà soát, đối chiếu, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư; đồng thời, xây dựng thông báo lịch cụ thể để tiến hành thu thập tại các thôn;

- Phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã đề xuất trang thiết bị phục vụ cho công tác thu thập dữ liệu (như máy tính, máy scan);

- Lập dự toán kinh phí trình UBND xã xem xét hỗ trợ để triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Định kỳ thứ tư hằng tuần tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 16 giờ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh

3. Đề nghị Văn Phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Khu vực V:

Tổng hợp, cung cấp danh sách theo định dạng *.xls cho Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và Công an xã; đồng thời, hướng dẫn cách thực hiện phân loại và thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ căn cước/CCCD đối với các trường hợp cụ thể.

4. Đối với các thôn trên địa bàn xã:

- Đề nghị đồng chí Trưởng thôn khẩn trương báo cáo cấp ủy Chi bộ và phối hợp với các thành viên trong Ban cán sự thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã.

- Sau khi Ban Chỉ đạo xã cung cấp danh sách và danh mục, hướng dẫn cách thực hiện phân loại, thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ căn cước/CCCD đối với các trường hợp cụ thể, đề nghị các thôn khẩn trương thông báo cho người dân cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ căn cước công dân để photo (hoặc người dân tự photo) phục vụ cho Tổ công tác thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu.

5. Đây là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của địa phương, đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã quan tâm phối hợp, thực hiện.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xã để các cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban chỉ đạo, các thôn trên địa bàn xã và Tổ công tác biết, triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND xã; - Văn phòng ĐKĐĐ-CN khu vực V; - UBMT TQVN và các tổ chức CT-XH xã; - Phòng Kinh tế xã; - Công an xã; - Ban Cán sự 16 thôn trên địa bàn xã; - VP: C, PCVP; - Lưu: VT. | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đinh Thị Ri |
| --- | --- |