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	UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ MINH LONG

	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /TB-UBND

	            Minh Long, ngày    tháng   năm 2026


THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thị Mỹ Lan tại cuộc họp triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân
 nhân liệt sĩ theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 11/7/2026

 của UBND tỉnh Quảng Ngãi



Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2026, tại Hội trường UBND xã, đồng chí Trần Thị Mỹ Lan - Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 11/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Phòng: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa - Xã hội; Tài chính - Công thương; các chuyên viên liên quan; các Trưởng thôn có hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND; 32 hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở (10 hộ xây dựng mới, 22 hộ sửa chữa).

Sau khi nghe triển khai việc khởi công xây mới, sửa chữa nhà ở đối với các hộ gia đình theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND; ý kiến tham gia của các đại biểu, hộ gia đình tham dự cuộc họp, đồng chí Trần Thị Mỹ Lan - Phó Chủ tịch UBND xã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Khẩn trương có văn bản đề xuất UBND xã phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho 32 hộ hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở. 

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu UBND xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có). 


2. Giao Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường:

- Hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện việc xây dựng nhà đúng quy định tại Công văn số 2305/SXD-QLN&BĐS ngày 29/11/2024 của Sở Xây dựng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công trình; phối hợp nghiệm thu theo quy định. 


3. Giao Phòng Tài chính - Công thương:

- Chủ trì hướng dẫn cách lập hồ sơ, tạm ứng kinh phí, thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định của Nhà nước.

- Bảo đảm việc giải ngân kinh phí kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy ra chậm trễ. 


4. Đối với các Trưởng thôn:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa và chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện tại từng hộ gia đình.

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc chính đáng của các hộ gia đình, nhất các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phản ánh về UBND xã để xem xét, giải quyết. Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các chi hội ở thôn, hỗ trợ ngày công lao động và các nguồn lực hợp pháp khác để giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sớm hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ ngày công lao động và các nguồn lực hợp pháp khác để giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sớm hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở. 

6. Về tiến độ thực hiện và nghiệm thu

- Các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND chủ động triển khai xây dựng, sửa chữa ngay sau khi đủ điều kiện; phấn đấu hoàn thành, tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2026.

- Các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao công trình theo đúng quy định hiện hành. 
 

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Trần Thị Mỹ Lan - Phó Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 11/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi để các phòng, ban, đơn vị liên quan, các thôn và các hộ gia đình được hỗ trợ biết, nghiêm túc triển khai thực hiện
	Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- UBMT TQVN và các tổ chức CT-XH xã;

- VP: C, PCVP;

- Phòng XD,NN&MT xã;

- Phòng TC,CT xã;

- Phòng VH-XH xã;

- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.
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