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	     ỦY BAN NHÂN DÂN

      XÃ MINH LONG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:        /BC-UBND
	   Minh Long, ngày        tháng     năm 2026


BÁO CÁO

Về việc cung cấp thông tin, số liệu, hồ sơ phục vụ kiểm toán

Thực hiện theo Công văn số 7511/STC-QLN ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc cung cấp thông tin, số liệu, hồ sơ phục vụ kiểm toán; Ủy ban nhân dân xã Minh Long báo cáo cung cấp thông tin, số liệu, hồ sơ phục vụ kiểm toán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Minh Long, cụ thể như sau:
1. Khái quát tổng thể giai đoạn 2021 - 2025

- Tổng dự toán được sử dụng/được chi trong cả giai đoạn của xã Minh Long (sáp nhập từ Long Hiệp, Long Môn, Thanh An) là: 39.099,899 triệu đồng. Trong đó:

+ Dự toán năm trước chuyển sang: 5.253,923 triệu đồng;
+ Dự toán giao đầu năm: 33.845,976 triệu đồng;
+ Lũy kế thực chi từ đầu năm: Đạt 22.146,426 triệu đồng;
+ Dự toán được chuyển sang năm sau:  8.096,561 triệu đồng; 

+ Dự toán hủy bỏ: 7.518,787 triệu đồng.
2. Chi tiết tình hình thực hiện qua các năm
* Năm 2021
Địa phương không được bố trí vốn thực hiện chương trình.

* Năm 2022

Tổng dự toán được sử dụng là 3.818,700 triệu đồng (toàn bộ là dự toán giao đầu năm). Lũy kế thực chi đạt 2.435,307 triệu đồng. Dự toán chuyển sang năm sau là 855,639 triệu đồng và số hủy bỏ là 526,747 triệu đồng, chi tiết theo nguồn vốn.
- Nguồn vốn sự nghiệp: Dự toán 1.521,700 triệu đồng, thực chi 426,718 triệu đồng.

+ Dự án 3 (Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp): Dự toán 734,000 triệu đồng, thực chi 252,899 triệu đồng (chi tiết: Xã Long Môn cũ chi 252,899 triệu đồng, xã Long Hiệp cũ chưa giải ngân).
+ Dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu): Dự toán 302,700 triệu đồng, thực chi 150,819 triệu đồng tại xã Long Môn cũ.

+ Dự án 9 (Đầu tư nhóm DTTS rất ít người/khó khăn): Dự toán 485,000 triệu đồng, thực chi 23,000 triệu đồng tại Tiểu dự án 2 về giảm thiểu tảo hôn.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng (ĐTXD): Dự toán 2.297,000 triệu đồng, thực chi đạt 2.008,589 triệu đồng.

+ Vốn tập trung chủ yếu vào Dự án 4 (Cơ sở hạ tầng) với 2.120,000 triệu đồng, đã giải ngân thực tế 1.832,596 triệu đồng cho các công trình giao thông (Đường Làng Trê Hố Bà Bảo, Đường Hà Bôi, Đường vào khu sản xuất Gò Cà Nóc...).

+ Dự án 6 (Văn hóa, du lịch): Thực chi 175,993 triệu đồng để cải tạo nhà văn hóa thôn 3 xã Long Hiệp.
* Năm 2023
Tổng dự toán 10.371,134 triệu đồng. Lũy kế thực chi ghi nhận đạt 6.436,593 triệu đồng. Chuyển năm sau 1.845,768 triệu đồng và hủy bỏ 1.648,773 triệu đồng.

- Nguồn vốn sự nghiệp: Dự toán 7.780,700 triệu đồng, thực chi 3.861,106 triệu đồng.

+ Dự án 1 (Thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt): Chi 33,000 triệu đồng tại xã Thanh An cũ.

+ Dự án 3: Thực chi mạnh mẽ nhất với 2.555,502 triệu đồng, chủ yếu tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (Tiểu dự án 2) tại Long Môn cũ và Long Hiệp cũ.

+ Dự án 4: Thực chi đạt 950,616 triệu đồng.

+ Dự án 8 & Dự án 9 & Dự án 10: Thực chi lần lượt là 110,600 triệu đồng; 108,416 triệu đồng và 22,972 triệu đồng.

- Nguồn vốn ĐTXD: Dự toán 2.590,434 triệu đồng, thực chi đạt tỷ lệ rất cao là 2.575,487 triệu đồng. Toàn bộ nguồn vốn tập trung vào Dự án 4 để hoàn thiện loạt công trình đường bê tông, đường vào khu sản xuất, cấp phối và nghĩa địa tại địa phương.

* Năm 2024
Tổng dự toán được sử dụng là 14.307,424 triệu đồng. Lũy kế thực chi đạt 6.855,968 triệu đồng.

- Nguồn vốn sự nghiệp: Dự toán 8.398,028 triệu đồng, thực chi 1.824,580 triệu đồng.

+ Dự án 1: Giải ngân 218,385 triệu đồng.

+ Dự án 3: Thực chi 738,599 triệu đồng, phân bổ cho cả hai tiểu dự án lâm nghiệp bền vững và phát triển chuỗi giá trị.

+ Dự án 4: Thực chi đạt 482,271 triệu đồng tại xã Thanh An cũ.

+ Dự án 8, Dự án 9, Dự án 10: Giải ngân lần lượt là 186,646 triệu đồng; 164,190 triệu đồng và 34,490 triệu đồng.

- Nguồn vốn ĐTXD: Dự toán 5.909,396 triệu đồng, thực chi đạt 5.031,387 triệu đồng.

+ Dự án 1: Chi 1.610,000 triệu đồng xây dựng Nhà ở xã hội tại xã Thanh An và xã Long Môn.

+ Dự án 4: Tiếp tục duy trì giải ngân lớn với 3.419,564 triệu đồng cho 12 công trình hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, kênh mương, đập...).
* Năm 2025
Tổng dự toán sử dụng là 10.602,641 triệu đồng. Lũy kế thực chi trong năm đạt 6.418,558 triệu đồng.

- Nguồn vốn sự nghiệp: Dự toán 6.491,089 triệu đồng, thực chi đạt 3.296,242 triệu đồng.

+ Chi tiêu nổi bật ở Dự án 3 (1.769,107 triệu đồng); Dự án 4 (686,933 triệu đồng); Dự án 5 lần đầu giải ngân 614,500 triệu đồng cho củng cố trường học bán trú; Dự án 6 (279,540 triệu đồng) và Dự án 10 (120,320 triệu đồng).

- Nguồn vốn ĐTXD: Dự toán 4.111,552 triệu đồng, thực chi đạt 3.122,316 triệu đồng.

+ Dự án 2 (Quy hoạch, ổn định dân cư): Chi 759,000 triệu đồng hỗ trợ nhà ở cho hộ dân vùng ĐBKK thôn Làng Trê.

+ Dự án 4: Chi 2.984,316 triệu đồng cho các công trình hạ tầng huyết mạch như đường giao thông Làng Trê, Dốc Ba Cây - Cà Xen, hố Ba Rinh,...

3. Đánh giá chung
3.1. Kết quả đạt được: Qua 5 năm, xã Minh Long đã giải ngân được hơn 22,1 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp và làm thay đổi rõ rệt diện mạo hạ tầng nông thôn (đặc biệt là hệ thống đường bê tông dân sinh, nhà ở xã hội) cũng như hỗ trợ sinh kế sản xuất theo chuỗi giá trị cho đồng bào DTTS.

3.2. Hạn chế: Tỷ lệ vốn hủy bỏ của cả giai đoạn còn tương đối cao (hơn 7,5 tỷ đồng), chủ yếu nằm ở nguồn vốn sự nghiệp do một số dự án gặp khó khăn trong khâu triển khai thủ tục hoặc đối tượng thụ hưởng ở những năm đầu.
(có phụ lục chi tiết kèm theo)

Trên đây là Báo cáo cung cấp thông tin, số liệu, hồ sơ phục vụ kiểm toán chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Minh Long. Kính báo cáo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi theo dõi tổng hợp./.

	Nơi nhận:

- Sở Tải chính;

- CT, PCT UBND xã;

- C, PCVP HĐND&UBND xã;

- Phòng Tài chính, Công Thương;

- Lưu: VT.
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