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BÁO CÁO
Về nhu cầu vốn nhập Tabmis 3 tháng cuối năm 2026 đối với các dự án
 được giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án và ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chuyển giao về UBND các xã: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long;
Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Minh Long về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án: Đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long và dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (đoạn từ Đập Suối Lớn đến Cầu Long Mai);
Thực hiện Công văn số 9074/STC-ĐTĐT ngày 02/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh về việc rà soát báo cáo nhu cầu vốn nhập Tabmis 3 tháng cuối năm 2026 đối với các dự án được giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất;
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark57]Ủy ban nhân dân xã Minh Long tiến hành rà soát toàn bộ khối lượng dự án và đề xuất nhu cầu nhập Tabmis 3 tháng cuối năm 2026 đối với 02 dự án được giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất như sau:
1. Kế hoạch vốn năm 2026 sau khi trừ tiết kiệm chi 5%: 29.450 triệu đồng.
2. Kế hoạch vốn đã nhập Tabmis đến 30/9 là: 3.700 triệu đồng.
3. Nhu cầu nhập Tabmis 3 tháng cuối năm 2026: 19.250 triệu đồng.
4. Đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026: 6.500 triệu đồng
(Nguyên nhân giảm: Trong quá trình thực hiện dự án dự phòng chi và chi phí bồi thường của dự án còn lại không sử dụng hết).
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Ủy ban nhân dân xã Minh Long xin báo cáo một số nội dung như trên, kính mong Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp nhập Tabmis 3 tháng cuối năm 2026./.

	Nơi nhận:                                                                                         
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT xã;
- C, PCVP HĐND & UBND xã;
- Phòng TC,CT xã; 
- Ban QLDA ĐT và PTQĐ xã;
- Lưu: VT.
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