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KẾ HOẠCH
Rà soát, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy, đổ trong mùa mưa bão và phát dọn, xử lý cây mai dương 02 tuyến đường dọc bờ kè sông 
Phước Giang và Suối Tía

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Rà soát, xử lý kịp thời cây xanh có nguy cơ gãy, đổ tại các khu vực đông dân cư, các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng và những vị trí có khả năng mất an toàn đến người, tài sản, các công trình trong mùa mưa bão; nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, bảo vệ tài sản công trình công cộng, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã.
- Hạn chế sự phát triển, tái sinh và lan rộng của cây mai dương để bảo vệ đất sản xuất, hành lang giao thông, cảnh quan môi trường trên địa bàn xã.
2. Yêu cầu
- Rà soát đầy đủ, xác định vị trí, hiện trạng và mức độ nguy hiểm của cây xanh để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.
- Việc xử lý cây xanh mọc tự nhiên và cây mai dương phải bảo đảm an toàn, đúng quy định, thu gom và xử lý toàn bộ sau khi phát dọn, không để phát tán trở lại.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xử lý cây xanh mọc tự nhiên dọc các tuyến đường:
- Rà soát, xác định vị trí, thống kê số lượng, hiện trạng và mức độ nguy hiểm của cây xanh có nguy cơ gãy, đổ tại các tuyến đường, công viên, nhà văn hóa, khu thể thao, chợ, trụ sở và khu vực công cộng.
- Ưu tiên xử lý cây chết, mục, nghiêng, gãy, cành khô hoặc có nguy cơ gây mất an toàn.
- Trường hợp cây thuộc phạm vi quản lý của đơn vị khác hoặc trường hợp cần xử lý chuyên môn, phối hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.
- Thu gom, dọn vệ sinh sau khi xử lý, bảo đảm an toàn giao thông và khu vực xung quanh.
2. Phát, dọn cây, cỏ và xử lý cây mai dương trên 02 tuyến đường dọc bờ kè sông Phước Giang và Suối Tía: 
- Rà soát, thống kê các khu vực có cây mai dương trên địa bàn các thôn.
- Tập trung phát dọn cây, cỏ và xử lý cây mai dương tại 02 tuyến đường dọc bờ kè sông Phước Giang và sông Suối Tía và các khu vực có cây mai dương phát triển tập trung, có nguy cơ lan rộng.
- Thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý thực bì sau phát dọn, bảo đảm sạch sẽ, không để cây mai dương phát tán, tái sinh và không gây ảnh hưởng, cản trở giao thông, đi lại của người dân.
3. Thời gian thực hiện: Cơ quan thường trực sẽ tiến hành thực hiện ngay sau khi kế hoạch được ban hành và hoàn thành trước mùa mưa bão (có lịch cụ thể).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
- Chủ trì rà soát, tổng hợp danh sách cây xanh có nguy cơ gãy, đổ và khu vực có cây mai dương; tham mưu UBND xã phương án xử lý.
- Lập dự trù kinh phí để phát dọn, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy, đổ trong mùa mưa bão và xử lý cây mai dương 02 tuyến đường dọc bờ kè sông Phước Giang và Suối Tía.
- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức phù hợp để người dân tự xử lý cắt tỉa.
- Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
2. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường
Phối hợp kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và tham mưu UBND xã biện pháp xử lý đối với các trường hợp cây xanh có nguy cơ mất an toàn; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thu gom, xử lý sau cắt tỉa, phát dọn và các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.
3. Công an xã
Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức cắt tỉa, phát dọn; hỗ trợ phân luồng, cảnh giới khi thực hiện tại các vị trí gần đường giao thông hoặc nơi đông người qua lại; xử lý các tình huống phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ.
4. Ban Chỉ huy Quân sự xã
Phối hợp bố trí lực lượng Dân quân hỗ trợ cắt tỉa, phát dọn cây xanh có nguy cơ gãy, đổ và thực hiện các công việc khác theo phân công của UBND xã; bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.
5. Phòng Tài chính – Công thương
Tham mưu cho UBND xã bố trí kinh phí để phát dọn cây, cỏ 02 tuyến bờ kè sông Phước Giang và Suối Tía và cắt tỉa những cây to có nguy cơ gãy, đổ mất an toàn trong mùa mưa, bão. 
6. Ban cán sự các thôn có liên quan
Tuyên truyền cho người dân tự cắt tỉa tán cây cao có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, bão.
	Trên đây là Kế hoạch rà soát, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy, đổ trong mùa mưa bão và phát dọn, xử lý cây mai dương 02 tuyến đường dọc bờ kè sông Phước Giang và Suối Tía. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các trường hợp có nguy cơ mất an toàn cao, các đơn vị, thôn kịp thời báo cáo UBND xã để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định./.
	Nơi nhận:
· CT, PCT UBND xã (b/c);
· Phòng XD, NN và MT;
· Phòng Tài chính – Công thương;
· Công an xã;
· Ban Chỉ huy QS xã;
· Trung tâm CUDVC xã;
· Ban cán sự các thôn;
· Lưu: VT.
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